## Slide 1
阶段工作汇报
2026.08.30 — 2026.09.03
信息系统渗透智能化测试平台
RedTeam-Platform
本阶段围绕 8 月 30 日汇报提出的问题，集中完善攻击编排、扫描工作流、评估输出和演示页面。
4
工作主线
3
攻击阶段
4
应用目标类型
2
新增闭环引擎
CAMPAIGN
PIPELINE
REPORT
TOPOLOGY
DEMO
WORK REPORT · REDTEAM-PLATFORM

## Slide 2
REDTEAM-PLATFORM / 01 / SCOPE
8 月 30 日之后：围绕四类问题集中补功能
02 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
本阶段以“功能能跑、链路串起来、结果看得懂”为验收导向
01
攻击测试编排
把三类攻击从标签筛选提升为可管理的阶段化战役
02
扫描到攻击串联
补充应用扫描、目标分类、分析和一站式流水线能力
03
评估与报告输出
补齐报告预览/导出、网络捕获和分析入口
04
系统与演示体验
补齐权限、靶场、拓扑、总览大屏和交互细节
时间线
08.30
问题拆解
09.02
扫描交互优化
09.03
战役/大屏/拓扑联动

## Slide 3
REDTEAM-PLATFORM / 02 / CAMPAIGN
攻击战役：三类攻击进入阶段化管理
03 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
新增 Campaign 数据模型、后端接口和 Qt 页面，支持多 Playbook 编排
01
数据抵近窃取
凭据 / 文件 / 数据
02
信息篡改欺骗
DNS / 会话 / 误导
03
关键设备夺控
横向 / 控制 / 持久
数据模型
campaigns / phases / playbooks / artifacts
前端页面
战役列表 + 阶段指示 + 阶段产物
运行控制
启动 / 暂停 / 终止 / 查看战役报告
阶段执行
串行 / 并行 / 条件模式
阶段产物可跨阶段传递：例如凭据、发现 IP、访问令牌进入后续 Playbook。

## Slide 4
REDTEAM-PLATFORM / 03 / PIPELINE
扫描流水线：补上分析层，形成可追踪的状态机
04 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
新增 Pipeline 表、路由和执行引擎，状态与日志通过 WebSocket 实时广播
SCAN
多类型扫描
ANALYZE
LLM 分析技术栈 / 攻击面
GENERATE
匹配或生成 Playbook
EXECUTE
启动执行并记录证据
REPORT
汇总结果
状态轨迹
created
scanning
analyzing
generating
ready
executing
completed
已补充
取消 / 重试 / 失败记录 · 分析结果持久化 · 生成 Playbook 关联 · pipeline 日志推送

## Slide 5
REDTEAM-PLATFORM / 04 / SCAN UX
扫描页面：从“点一下跳走”改为“先看清再执行”
05 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
扫描结果、推荐预案和 AI 生成预案集中在同一页面完成确认
应用目标识别
Web 应用
通用站点与服务
REST API
接口端点与认证
GraphQL API
Schema 与查询面
SPA
前端路由与资源
扫描后可动态修正目标类型
交互链路
1
推荐项
点击仅选中
2
详情
查看步骤与说明
3
AI 生成
生成后先预览
4
前往执行
确认后跳转
whatweb/httpx · arjun/ffuf · nuclei 认证模板

## Slide 6
REDTEAM-PLATFORM / 05 / REACT
智能执行：把每一步结果变成下一步决策
06 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
强化探索模式、启发式插入、失败转向和安全约束，并在前端展示推理证据
执行
观察
思考
行动
continue · adjust · insert · pivot · stop
执行详情可视化
Cortex 决策面板
Observation / Thought / Action
步骤执行表
工具、参数、成功与输出摘要
攻击证据
载荷、证据记录与结果关联
安全阀
调用上限、黑名单、沙箱约束

## Slide 7
REDTEAM-PLATFORM / 06 / EVALUATION
评估输出：报告与网络捕获入口同步补齐
07 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
从执行记录、网络流量到最终报告，形成可回看的评估链路
执行记录
run / evidence
网络捕获
任务 / PCAP
捕获分析
协议 / 会话 / 异常
测试报告
预览 / 导出
报告预览
JSON ↔ HTML 双模式
多格式导出
DOCX / PDF / HTML
WPS 打开
导出后直接打开编辑
捕获分析
tcpdump / tshark 统计
现状：前端入口、任务生命周期、分析服务和导出服务已补齐；目标环境仍需继续联调。

## Slide 8
REDTEAM-PLATFORM / 07 / VISUALIZATION
拓扑与总览：把“发生了什么”展示出来
08 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
新增拓扑探测/绘制交互与安全运营总览，便于演示时快速定位状态
网络拓扑探测与绘制
扫描任务 → 智能生成拓扑 → 画布编辑 → 保存
GW
APP
DB
API
节点 / 连线 / 服务 / 状态均可编辑
安全运营总览
扫描
任务统计
执行
实时活动
报告
结果沉淀
连接
WebSocket 状态
总览页接入扫描 / 执行事件，页面可按角色显示。

## Slide 9
REDTEAM-PLATFORM / 08 / DELIVERY
管理与自检：让新增功能可配置、可验证
09 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
本阶段同步补齐权限配置、靶场自检与页面联动，降低演示准备成本
1
权限矩阵
可视化配置模块读写权限
2
靶场管理
启动 / 停止 / 自检工具链
3
页面联动
角色化导航与跨页刷新
4
安全约束
输入校验、审计与权限守卫
演示准备链
登录
扫描
推荐
执行
报告
当前状态：核心页面与后端能力已连接，正在持续做现场环境联调。

## Slide 10
REDTEAM-PLATFORM / 09 / SUMMARY
本阶段小结：功能从“分散可用”走向“连贯可演示”
10 / 10
SECURE · INTELLIGENT · NATIVE
8 月 30 日以来，主要完成了三件事：补模型、串链路、做展示。
补模型
Campaign / Pipeline / Capture 数据模型与 API
串链路
扫描 → 分析 → 生成 → 执行 → 报告
做展示
ScanPage / Campaign / 拓扑 / 总览大屏
下一步重点
① 完成 Pipeline 一站式页面与端到端演示 · ② 继续验证抓包与评估链路 · ③ 固化拓扑和应用目标演示脚本
汇报建议：按照“扫描 → 推荐 → 执行 → 证据 → 报告”主线现场演示。